福建省市政基础设施工程

标准设计招标文件

专用本

（2018年版）

报 建 编 号：	                  /

招标项目名称：    刘克庄纪念馆陈列布展设计项目

招标项目编号：   【2022】建融莆招字020号

招   标   人：   莆田市绶溪文化发展有限公司  （公章）

招标代理机构： 建融建设管理集团有限责任公司    （公章）

招标代理机构项目负责人：         吴晓凯

招标代理机构编制人：              徐丹

招标文件开始发出日期： 2022 年  10 月 9 日

使用说明

- 《福建省市政基础设施工程标准设计招标文件（2018年版）》（以下简称《设计招标文件》）是在《福建省市政基础设施工程标准设计招标文件（2015年版）》示范文本基础上，，结合《标准设计招标文件（2017版）》《电子招标投标办法》及我省实际情况修订的，适用于我省依法必须招标的市政基础设施工程设计项目。

- 《设计招标文件》范本分为《通用本》和《专用本》。《通用本》是所有市政工程设计招标项目都通用的，由福建省住房和城乡建设厅委托福建省勘察设计协会统一印制，招标人和投标人自行购买和使用；《专用本》由招标人按照《设计招标文件》范本规定的格式和内容要求编制和发售。

- 《设计招标文件》包括第1章 招标公告/投标邀请书、第2章 投标须知及投标须知前附表、第3章 评标办法和标准、第4章 合同条款及格式、第5章 技术标准和设计要求、第6章 设计有关资料和第7章 投标文件格式以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）等内容。《通用本》列出招标文件各章节全部内容或格式。其中，第1章 招标公告/投标邀请书、第2章中的“投标须知前附表”、第3章中的“评标办法和标准前附表”、“评标办法和标准数据表”、第4章中的“合同条款前附表”、“招标项目专用的合同条款数据表”、第5章中的“设计任务书”、“设计服务要求”、“工程勘察要求”、“其他要求”第6章中的“设计有关资料”、第7章中的“招标项目补充的投标文件格式”和附录“通用本文件内容补正表”等内容在《通用本》中只列出格式，具体内容应当由招标人按照规定的格式结合招标项目的实际情况和招标人的具体要求在《专用本》中编写。除《专用本》约定的内容由招标人编写外，原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不可随意修改，如确实需要修改《通用本》固有内容的，应当将其修改的内容填入《专用本》中 “通用本文件内容补正表”中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

- 《设计招标文件》范本的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《设计招标文件》中以双下划线标识的内容为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

- 《设计招标文件》范本由福建省住房和城乡建设厅组织编制，公开征求各方意见后发布。各使用单位或个人对《设计招标文件》范本有何意见和建议，请向省住房和城乡建设厅科技设计处反映。

目    录

第 1 章	招标公告	2

第 2 章	投标须知及投标须知前附表	4

第1节	投标须知前附表	4

投标须知前附表	4

第2节	投标须知和附件	11

“投标须知和附件”内容见设计招标文件《通用本》	26

第 3 章	评标办法和标准	31

第1节	评标办法和标准前附表	32

评标办法和标准前附表	32

第2节	资格审查办法和评审标准及数据表	33

一．资格审查办法和评审标准数据表	33

二．资格审查办法和评审标准	34

“资格审查办法和评审标准”内容见设计招标文件《通用本》	34

第3节	评标办法和标准及数据表	37

一．评标办法和标准数据表	37

评标办法和标准数据表（记名投票法）（格式）	37

评标办法和标准数据表（综合评估法）（格式）	37

二．评标办法和标准	38

“评标办法和标准”内容见设计招标文件《通用本》	38

第 4 章	合同条款及格式	50

第1节	招标项目专用合同条款数据表	50

招标项目专用合同条款数据表〔专业建设工程设计合同〕（格式）	50

第2节	合同条款	55

“合同条款”内容见设计招标文件《通用本》	55

第 5 章	技术标准和设计要求	68

第1节	工程概况	68

第2节	设计任务书	68

第3节	设计服务要求	72

第4节	工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]	72

（本节仅适用于招标内容包含勘察的）	72

第5节	其他要求	72

第 6 章	设计有关资料	73

第 7 章	投标文件格式	74

“资格审查（预审）申请文件”、“商务文件”和“技术文件”内容见设计招标文件《通用本》	74

招标项目补充的投标文件格式	99

附录  通用本文件内容补正表	100

# 第1章 招标公告

- 招标条件

莆田市绶溪文化发展有限公司 的编号为  【2022】建融莆招字020号  （招标编号）的  刘克庄纪念馆陈列布展设计项目 已批准建设，项目业主为 莆田市绶溪文化发展有限公司 ， 建设资金来自 自筹 ，出资比例为 100% ，委托的招标代理单位为 建融建设管理集团有限责任公司 。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的 设计 进行公开招标，选定设计单位。

- 项目概况

  - 项目名称： 刘克庄纪念馆陈列布展设计项目  ；

  - 建设地点： 莆田市绶溪公园内  ；

  - 工程建设规模： 约252万元（其中建筑面积383.51㎡，层数为地上二层）；

  - 投资总额：人民币252万元。其中，工程费用限额：人民币252万元；

  - 招标范围和内容

    - 招标范围：室内以刘克庄纪念馆陈列展览为目的的一层（建筑面积237.14㎡）、二层（建筑面积146.37㎡）布展设计和室外纪念馆周边硬质广场（约355平方米）及左右连接纪念馆的两处长廊，共计长75米，宽1.6米的软装布置 。

    - 内容：方案设计及中标后负责施工图设计、后续现场施工配合服务等；其中施工图设计包括 （以上设计内容等） 专业工程。

  - 计划开工日期及建设周期：本工程计划于  /  年 / 月开工，工程建设周期  /  月。

- 投标人资格要求及审查办法

本招标项目要求投标人具备 建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计综合甲级资质或建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质（不分主、增项差别）（须满足《工程设计资质标准》中与本项目相对应的设计类型对人员配置的要求 资质，且投标人是莆田城市园林发展集团有限公司供应商备选库内（布展工程类）的企业；

  - 本项目 不接受 联合体投标；

  - 投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的 二级注册建筑师 执业资格或具备 /  专业高级工程师及以上职称；以上人员须为投标单位的在职人员。（项目负责人所属单位以注册执业证书或职称证上的工作单位为准，若注册执业证或职称上没有体现工作单位的，须提供相关人员在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具之前缴费时间连续三个月以上的社保缴费证明书。项目负责人专业以注册执业证或职称上的专业为准，若未能在上述任一种证书上体现专业的，按资格不合格处理。）

  - 投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审的方式。

- 获取招标文件

  - 凡有意参加投标者，请于 2022 年  10月 9 日至2022年10月 28日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午08时30分至12时00分，下午15时00分至17时00分（北京时间，下同），到园林集团网（http://ptcsyl.com/index.html）下载招标文件（含资格审查文件）。

- 评标办法

  - 本招标项目采用的评标办法： 综合评估法 。

- 投标保证金的提交

  - 投标保证金提交的时间：  2022年10月31日 09:00  ；

  - 投标保证金提交的方式：  详见投标须知前附表要求   ；

  - 投标保证金提交的金额：  人民币壹仟玖佰元整（￥1900元）  。

- 投标文件的递交

  - 递交投标文件的截止时间： 2022 年10月31日09 时00分，提交地点（开标地点）为莆田市绶溪文化发展有限公司一层会议室　；

  - 本项目递交投标文件方式：☑采用线下提交方式，投标人以书面投标文件形式递交投标文件。具体要求详招标文件投标人须知。

- 费用

  - 本工程设计收费金额为玖万捌仟元整（￥98000元）。

  - 招标人要求中标人承担后续服务：设计至工程通过竣工结束全过程服务。

- 发布公告的媒体

本次招标公告同时在 园林集团网（http://ptcsyl.com/index.html） 上发布。

- 联系方式

招标人：  莆田市绶溪文化发展有限公司   ；

地址：  莆田市绶溪公园  ，邮编：  351100 ；

电话： 0594-2259130  传真：  / ；

联系人：    陈先生  。

招标代理机构：  建融建设管理集团有限责任公司

地址：  莆田市城厢区东圳西路669号荣华嘉园 ，邮编： 351100 ；

电话： 0594-2201060  传真：  /  ；

联系人：  徐女士  。

# 第 2 章 投标须知及投标须知前附表

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人： 莆田市绶溪文化发展有限公司 地址： 莆田市绶溪公园 项目负责人： 陈先生 电话： 0594-2259130 招标代理机构： 建融建设管理集团有限责任公司 地址： 莆田市城厢区东圳西路669号荣华嘉园 项目负责人： 0594-2201060 电话： 徐女士 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称： 刘克庄纪念馆陈列布展设计项目 报建编号： / 招标编号： 【2022】建融莆招字020号 标段划分： / |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源： 自筹 出资比例： / 资金落实情况： 已到位 |
|  | 1.4 | 建设地点 | 莆田市绶溪公园内 |
|  | 1.5 | 建设规模 | 本设计项目的建设规模为： 约252万元（其中建筑面积383.51㎡，层数为地上二层） ； 投资总额：人民币 252 万元。其中，工程费用限额：人民币 252 万元。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 招标范围：包括室内以刘克庄纪念馆陈列展览为目的的一层（建筑面积237.14㎡）、二层（建筑面积146.37㎡）布展设计和室外纪念馆周边硬质广场（约355平方米）及左右连接纪念馆的两处长廊，共计长75米，宽1.6米的软装布置； 内容：包括为完成本工程设计的 方案设计及中标后负责施工图设计、后续现场施工配合服务等；其中施工图设计包括 （以上设计内容等） 专业工程。 |
|  | 1.7 | 计划开工日期和建设周期 | 本工程计划于 / 年 / 月开工，工程建设周期 / 月 |
|  | 1.8 | 设计周期 | 设计周期： 15 日历日（方案设计5日历天,施工图设计10日历天） |
|  | 2.1 | 资格审查方式 | 采用 资格后审 方式。 |
|  | 3.1 | 合格投标人 资格条件 | - 具备住房城乡建设行政主管部门核发的有效的 建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计综合甲级资质或建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质（不分主、增项差别）（须满足《工程设计资质标准》中与本项目相对应的设计类型对人员配置的要求 资质，且投标人是莆田城市园林发展集团有限公司供应商备选库内（布展工程类）的企业； - 具备有效的法人营业执照； - 设计人员要求： - 投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的 二级注册建筑师 执业资格或具备 / 专业高级工程师及以上职称；以上人员须为投标单位的在职人员。（项目负责人所属单位以注册执业证书或职称证上的工作单位为准，若注册执业证或职称上没有体现工作单位的，须提供相关人员在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具之前缴费时间连续三个月以上的社保缴费证明书。项目负责人专业以注册执业证或职称上的专业为准，若未能在上述任一种证书上体现专业的，按资格不合格处理。） - 类似项目设计业绩要求：/ - 信用要求：/ 投标人应当按第7章投标文件格式之 “资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。 合格投标人（短名单）的评审办法和标准见第3章 第2节 资格审查办法和评审标准的相关规定。 |
|  | 5.1 | 踏勘现场和标前会时间地点 | （1）踏勘现场：☑不组织 □组织,踏勘时间： / 集中地点： / ； （2）标前会议：☑不组织 □组织,召开时间： / 召开地点： / ； 投标人在标前会议前提出问题的时间和方式：宜书面形式提交，会后应在招标文件要求澄清的截止时间前通过招标公告发布的电子交易平台之一提交，以确保所提出的问题不被遗漏。 |
|  | 8.1 | 招标文件的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式：可在2022 年10月13日17：00前直接以书面的形式向招标人或招标代理提出疑问。 招标人将在2022 年10月14日17：30前，在园林集团网（http://ptcsyl.com/index.html）发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。 |
|  | 12.3.3 | 是否要求提交电子文档、演示盘和模型 | 计算机文件： 不要求 （要求、不要求）提交 展示图： 不要求 （要求、不要求）提交 演示盘： 不要求 （要求、不要求）提交 模型： 不要求 （要求、不要求）提交 |
|  | 13.7 | 备选方案 | 不允许 （允许、不允许）提交备选方案 |
|  | 14.3、14.5 | 设计费金额和计算办法 | 本项目设计费用为：玖万捌仟元包干（￥98000元）。 （1）设计费采用固定价格方式包干使用。在合同实施期间，设计费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 （2）建设规模中面积可能变化，中标单位不得以任何理由拒绝设计。 （3）设计论证审批期间及期后续工作，招标人要求中标人按设计论证及期后续工作需要无偿委派相关人员及时解决工程相关问题。 |
|  | 16.1 | 投标 有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后 90 日历天。 |
|  | 17.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 1、投标保证金金额： 1900元 ； 2、投标保证金形式：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： ①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“招标编号或项目名称投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 户 名： 莆田市绶溪文化发展有限公司 开户银行： 中国农业发展银行莆田市分行 帐 号： 20335039900100001081371 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）。/。 ③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。/。 ④银行保函、担保保函或保证保险形式。银行保函、担保保函或保证保险出具且内容应满足招标文件提供的格式内容要求（如：招标人名称、项目名称、投标保函额度等，具体详投标须知附件三或《专用本》另附格式），并将银行保函、担保保函或保险凭证的原件扫描件（加盖单位公章）附在商务文件投标函“投标保证金有关单据”部分，投标人在递交投标文件同时，应一并将保函或保险保单的原件单独提交给招标人，否则视为未按规定提交投标保证金，做否决投标处理。 3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 18.1 | 投标文件份数 | ☑采用线下书面提交： 资格审查文件： 1 正本 ， 3 套副本。 商务文件： 1 正本 ， 3 套副本。 技术文件：1 正本 ，3 套副本。 其他技术文件（计算机文件、展示图、演示盘、模型）：如前附表第13项有明确要求时，须提供一套。 书面投标文件提交内容： 技术文件：一套正本，叁套副本。 （以上书面提交的投标文件副本可以是正本的复印件，如副本和正本内容不一致的以正本为准） 其他技术文件： 计算机文件：投标人应提供技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）相应的计算机文件的电子光盘一套，要求黑白图采用AutoCAD 的dwg格式文件，电子文件坐标与图纸所注坐标应一致，彩色图可采用JPG格式文件，说明书要求采用Microsoft word 的doc格式文件编排；成果使用文字：中文。 |
|  | 19.1 | 资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求 | 资格审查文件、商务文件、技术文件按照本须知19.2、19.3和19.4规定的包封、密封和标志后，不需要进行总包封。 |
|  | 19.6 | 招标人是否提供包封袋 | 招标人 不提供 （提供、不提供）包封袋。 |
|  | 20.1 | 投标文件提交地点 | 地点： 莆田市绶溪文化发展有限公司一层会议室 收件人： 建融建设管理集团有限责任公司工作人员 |
|  | 21.1 | 递交投标文件截止时间 | 采用资格后审的，投标人递交投标文件的截止时间： 2022 年10 月31日 09 时 00 分（北京时间）。 采用线下递交投标文件的，招标人在截止时间前 30 分钟开始接收。 |
|  | 23.1 | 开标 | 采用资格后审的，招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。 |
|  | 27.1 | 评标办法 | 采用 综合评估法 |
|  | 29.4 | 公示 | 平台名称： 园林集团网 网址： http://ptcsyl.com/index.html |
|  | 30.1 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后 3 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 未中标方案补偿 | 未中标的方案补偿：（一）第1名：不给予设计方案经济补偿金，推荐为方案后续设计服务单位，即委托负责方案整合及施工图设计，中标人的补偿金包括在设计费中。 （二）第2名：设计方案经济补偿金2万元； （三）第3名：设计方案经济补偿金1万元； 若提交的方案深度未达设计任务书要求，或存在套用图底等情况，将不予任何经济补偿。参加本项目设计所有投标人在开标后，其设计方案及成果归招标人所有。 |
|  | 34.1 | 监管部门 | 部门名称： / 地点： / 电话： / |
|  | 35.1 | 其他 | 1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 2、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿，还需承担重新招标的招标代理费。 3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用的赔偿。 4、开标后，若中标人因投诉或其他原因而被取消中标资格的，招标人将重新组织招标； 5、本工程对于投标保证金、履约保证金和质量保证金等的具体要求，根据《莆田市住房和城乡建设局关于进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程投标、履约和质量保证金管理工作的通知》（莆建管[2019]80号）规定执行。 6.1、中标人中标后在签订建设工程设计合同前须向招标人交纳的履约保证金，履约保证为合同金额的10%。履约保证金应采用以现金或银行保函的方式提交。未按本招标文件缴纳履约保证金的，取消中标资格，并没收投标保证金。中标人未能完成招标文件规定范围内的勘察设计内容，其履约保证金不予退还。 6.2、履约保证金的有效期截止到工程骏工验收完成之日后，中标人可向招标人申请返回履约保证金，招标人必须在30天内予以无息退还。 7、工程前期和建设期间，招标人要求中标人按项目建设需要无偿委派相关人员及时解决工程相关问题。 8.专用本与通用本不一致的，以专用本为准。 9.设计质量标准、要求 （1）符合设计规范要求，中标人应确保设计成果能通过各相关行政部门的审批。 （2）若上级主管部门要求对中标人提交的设计文件进行调整、修正、变更，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。 （3）中标人除提交给招标人正式书面设计文件还应提交可编辑的正式CAD电子文档（刻录成光盘）。 （4）项目设计与施工期间，中标人应按规定派驻现场设计代表，配合招标人及时解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计，配合招标人做好变更设计的审查报批工作。 10、本项目若因政策原因而终止设计,或在设计中途终止,发包人需按中标人已完成的工作量比例支付设计费,中标人需无条件配合发包人。 11、中标人在中标通知书发出后7天内与招标人签订合同。否则，每延误一天，中标人应向发包人支付逾期违约金1000元人民币 ，10天内无理由不签订合同的，招标人可无条件取消中标人中标资格并重新招投标，造成损失由中标人全部承担。 12、设计单位必须保证投标方案的唯一性和不被其他任何第三方要求权利追索，否则由此产生的后果由该设计单位承担。 21、因设计工作失误给发包人造成经济损失的，设计单位应当赔偿损失总造价的10%；若经济损失超过总造价的20%，发包人有权解除设计合同并要求设计单位承担赔偿责任。 |

## 投标须知和附件

### 投标须知

说明：采用资格预审方式的，本投标须知包含了投标申请人须知，本节中的投标人包括了投标申请人，本项目的招标文件也包括了资格预审文件，投标人应按照招标文件中关于对投标人要求编制和提交《资格审查文件》。

### 总  则

##### 工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行设计招标。

  - 招标项目招标人和其委托的招标代理机构：见投标须知前附表第1项。

  - 招标项目名称、招标编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人对本招标项目提出资格审查申请的标段数量（一个或多个标段）和招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中做出说明。招标人对招标项目划分标段的，应当遵守招标投标法的有关规定，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人。依法必须进行招标的项目的招标人不得利用划分标段规避招标。

  - 资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。

  - 招标项目的建设地点见投标须知前附表第4项。

  - 招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

  - 招标项目发包的内容和范围见投标须知前附表第6项。招标人原则上应约定由中标人承担方案优化及后续阶段设计和服务工作。对工程外观、造型有特殊要求的城市重要地段、重要景观地区的标志性工程和省重要大型工程，鼓励省外投标人与省内具有承担招标项目设计资质的设计单位组成联合体共同投标，以满足方案优化后续阶段的设计和服务需要。对于特殊项目，招标文件约定中标人仅承担方案优化的，则应采用招标的方式确定施工图设计的设计人。如招标人只要求中标人承担方案阶段优化设计，而不再委托中标人承接或参加后续阶段工程设计业务的，应说明支付中标人的设计费用，其设计费支付金额应在投标须知前附表第6项中公布。

招标项目发包内容包含勘察的，其承担工程勘察的内容应包括满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务。

承担方案优化的，应包括为方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作。

承担施工图设计的，应包括工程所需的初步设计、概算、施工图设计和施工期间的指导和配合服务。

  - 计划开工日期和建设周期见投标须知前附表第7项。

  - 设计周期见投标须知前附表第8项。招标人应给予中标人合理的设计周期，以保证工程的设计质量。中小型工程的初步设计时间不少于20天，施工图设计时间不少于30天；大型工程的初步设计时间不少于30天，施工图设计时间不少于50天。招标内容包括勘察的，招标人应给予中标人合理的勘察周期，以保证工程的勘察质量。乙级工程勘察项目的详细勘察时间不少于20天；甲级工程勘察项目的详细勘察时间不少于30天；特殊性岩土分布地区勘察（如岩溶地区）时间应适当延长。

##### 资格审查方式

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查方式（资格预审或资格后审）见投标须知前附表第9项。

  - 采用资格预审方式对投标人进行资格预审的，招标人应在投标须知前附表第21项、第22项中明确投标人提交《资格审查文件》的地点和时间。经资格预审评审合格才有资格参加投标，采用有限数量制进行资格预审的，只有进入短名单的投标人才可以参加投标。

  - 采用资格后审的，经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

  - 资格审查具体办法见第3章第2节资格审查办法和评审标准的相关规定。

##### 投标人的资格要求

  - 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须是法人或其他组织。

  - 为具有被授予合同的资格，投标人应按照招标文件第7章投标文件格式规定的资格审查文件内容和格式要求提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括第3.1款和前附表第10项所列的合格投标人资格条件的审查资料。

  - 招标人应当按照《工程设计资质标准》的规定，提出与工程规模相适应的设计资质等级要求，不得以不合理的条件限制排斥潜在投标人。招标人应当根据工程规模提出拟担任设计项目负责人的资格要求。

  - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或取消投标资格

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（16）省外入闽工程勘察设计企业未按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外入闽勘察设计单位信息登记系统”如实填报相关信息；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

##### 投标费用

投标人应承担己方投标文件编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。对未中标人是否给予经济补偿按投标须知第33条规定执行。

##### 踏勘现场和标前会议

  - 投标人应对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用；除招标人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。招标人在前附表第11项规定的时间和地点组织投标人踏勘现场或标前会议的，投标人应派人准时参加，部分投标人未按时参加踏勘现场或标前会议的，不影响踏勘现场或标前会议的正常进行。如招标人决定不组织投标人踏勘现场的，投标人应自行到现场踏勘。现场踏勘或标前会议均不需要点名或签到。

  - 招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以在标前会议上提出要求澄清问题。但所有问题都应以前附表第11项、第12项规定的方式提交给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以前附表第12项规定的方式发给所有已购买招标文件的投标人。不管标前会议口头回答与否，最终均以书面文件为准。

##### 知识产权

  - 招标人和投标人均应保护对方的知识产权。投标人拥有设计方案的著作权（版权）。未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。投标人对招标人提供的资料负有保密责任，未经招标人同意，不得将招标人提供的资料及文件向第三人转让或用于本合同项目外的其他建设项目。

  - 招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

  - 招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。

  - 招标人按投标须知第33条规定给予未中标的投标人经济补偿后，有权部分采用该投标人的设计方案对中标设计方案进行优化，该未中标的投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。

  - 联合体投标人合作完成的设计方案，其知识产权由联合体成员共同所有，或按联合体协议书另行约定。

### 招标文件

##### 招标文件的组成

  - 招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：

第1章     招标公告

第2章　　 投标须知及投标须知前附表

第3章　　 评标办法和标准【含资格审查评审标准】

第4章　　 合同条款和格式

第5章     技术标准和设计要求

第6章　　 设计有关资料

第7章     投标文件格式【含资格审查文件格式】

  - 除本投标须知第7.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 招标人应当按照省级有关行政主管部门发布的标准文本编制招标文件，不应擅自修改、补充条款，不得增设招标人有权废止评标结果或取消中标人中标资格的条款。其招标公告发布、招标文件出售、答疑和澄清、截标、开标和评标、确定中标人、中标结果公示等招投标活动必须符合有关规定。

  - 招标文件中严禁有不符合相关标准/规范要求的含钢量和混凝土用量等指标。

  - 招标文件发出的同时，应当向招标主管监督部门报备。经监管部门审查认为其内容存在不符合法律法规的规定的，招标人应及时改正。

##### 招标文件的澄清

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同）向招标人提出。投标人若对招标文件有任何疑问，应按前附表第12项规定的方式和规定的时间之前发送给招标人。招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清，在投标截止日期前15日按前附表第12项规定的方式将澄清的文件发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

##### 招标文件的修改、补充

  - 在投标截止期前15日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将按前附表第12项规定的相同方式发给所有购买招标文件的投标人。招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

  - 招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是通过网站和有形市场发布的，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标人领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。若招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是以书面形式发布的，则投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。但若招标文件是以无记名方式发出的，则无须回签确认收到。

  - 为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

  - 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

##### 招标文件异议处理

  - 潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

  - 招标人编制的资格预审文件、招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的，依法必须进行招标的项目的招标人应当在修改资格预审文件或者招标文件后重新招标。

### 投标文件的编制

##### 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

  - 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格审查文件、商务文件和技术文件三部分组成。

  - 资格审查文件包括以下内容：

- 资格审查申请函

- 资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2：法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟派出担任设计项目负责人简历表和注册执业资格（职称）证书

附表5：设计项目负责人到位承诺书

附表6：投标人和拟派出担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

附表7：其他需要提交的资料

  - 商务文件包括下列内容：

    - 投标函；

附：投标保证金有关单据

    - 投标函附表；

    - 授权委托书（与资格审查文件一致的可以不再提交）；

    - 设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时）；

    - 设计项目负责人；

    - 服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）；

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

  - 技术文件包括以下内容：

    - 方案设计；

    - 立面版式设计效果；

    - 展陈配套设施；

    - 视频演示；

    - 动画介绍（建模）；

    - 售后服务及培训方案。

- 13.4技术文件的编制要求见第13.3款规定。

##### 对投标文件的要求

  - 招标人只允许每个投标人报送一个设计方案，投标人所提交的投标文件应符合招标文件的要求，满足评标需要的全部资料。除非本须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，否则备选方案将不予考虑。如果允许投标人提交备选方案，则执行本须知第13.7款的规定。

  - 投标文件应包含本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当无例外地使用招标文件第7章所规定的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），包括完整地填写投标函和投标函附表。

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制技术文件，具体要求详见招标文件第5章“技术标准和设计要求”和第7章投标文件格式中的“技术文件格式”。

  - 投标人在投标文件有关技术方案和要求中不得指定与工程建设项目有关的重要设备、材料的生产供应者，或者含有倾向或者排斥特定生产供应者的内容。

  - 投标人不得通过故意压低投资额、降低施工技术要求、减少占地面积，或者缩短工期等手段弄虚作假，骗取中标。

  - 投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。

  - 如果本投标须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，则投标人除提交正式投标文件外，还可以按照招标文件要求提交备选方案。备选方案应包括设计方案、图纸、投资估算表、备选方案报价书等满足评标需要的全部资料。

##### 投标报价和合同金额

  - 本招标项目的合同金额，应是完成本须知第1条中所述的和合同条款上所列招标项目的设计范围、设计周期、以及设计服务内容的全部制定的，不得以任何理由予以重复，其根据为招标人向投标人提供的招标文件。

  - 合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本投标须知第14.1款所确定的设计业务所需的全部费用。除非招标人对招标文件予以修改。

招标人和中标人应按中标的设计费报价金额签订合同，不得就设计收费等实质性内容另行协商。如工程估算与经批准的金额不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整设计费，但中标的设计费浮动幅度不变。设计费支付进度参照设计收费标准中工作量比例在设计合同中明确。

本招标项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）、估算的工程设计收费金额、费用组成、浮动幅度值和计算办法见投标须知前附表第15项。

  - 本招标文件约定由中标人承担工程勘察的，为满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务（包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等收取的费用，并包括与设计单位、施工单位的配合，后续服务等内容）的费用应包含在勘察费的投标报价中；承担方案设计的，其为方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作的费用也包含在设计费中；承担施工图设计的，其为工程所需的初步设计、概算和施工现场服务的费用也都包含在施工图设计费中。

招标内容包含方案设计及中标后负责施工图设计、后续现场施工配合服务等。

  - 所有根据合同或其他原因应由设计人（勘察人）支付的税金和其他应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

  - 投标人必须按照招标文件要求对设计费和勘察费（如有时）的全部做出完整的报价，否则，其投标将被拒绝。

##### 投标和支付所使用的货币

  - 本工程的投标应以人民币报价,合同实施时亦以人民币支付。

  - 境外机构的投标人的报价若以可兑换货币报价的，则以投标截止期前1工作日中国银行公布的外汇牌价折算，但所有支付均使用人民币。

##### 投标有效期

  - 投标有效期见本须知前附表第16项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

  - 如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间。在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

##### 投标保证金

  - 投标人应提供一份本须知前附表第17项所述金额和规定的提交方式的投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的一个组成部分。招标人要求的投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。投标人以保函、保证保险形式提交投标保证金的，应当在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将保函、保险凭证的原件单独提交给招标人，并将其清晰的扫描件作为其投标文件的附件一并提交，否则视为未提交投标保证金。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件三相关格式。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。

  - 对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

  - 招标人应当在发出中标通知书后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订书面合同后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标人以及其他中标候选人。

  - 如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）投标人拒绝按《评标办法和标准》规定对细微偏差补正；

（3）中标人未能在规定期限内与招标人签订合同协议。

##### 投标文件的份数和签署

  - 投标人应按前附表第18项规定份数的提交投标文件。

  - 投标文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

  - 投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴（或签字）或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

  - 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。

  - 投标文件之技术文件应当按照招标文件规定要求由具有相应资格的拟派出担任本招标项目任设计项目负责人的签字并加盖投标人单位公章。

### 投标文件的递交

##### 投标文件的装订、包封、密封和标识

  - 投标文件的资格审查文件、商务文件和技术文件必须分别单独装订、分别单独包封；。资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求见前附表第19项规定。

  - 资格审查文件的密封和标识规定如下：

（1）资格审查文件的正本和副本一起密封在一个封套中。

（2）封套的封面上应标明：

a．招标人的名称和地址；

b．投标须知前附表第2项所述的招标项目名称、招标编号和标段（如有）；

c．投标文件的内容（应写明：资格审查文件）。

封套的封面上还应注明：　　　年　　月　　日　　时　　分（即投标须知前附表第22项所述开标日期和时间）以前不得开封；并写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

（3）封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

  - 商务文件的密封和标识规定同资格审查文件的密封和标识，但投标文件内容应写明：商务文件。

  - 技术文件的装订、包封、密封和标识规定如下：

（1）技术文件统一用白色A3规格复印纸打印，每册均须使用白色纸装订成册（线装或胶装）；封面须由具有相应资格的拟派出担任本招标项目任设计项目负责人的签字并加盖投标人单位公章；

（2）技术文件的正本和副本一起密封在一个封套中，技术文件的密封和标识规定同资格审查文件的密封和标识，但投标文件内容应写明：技术文件。

  - 招标人是否提供包封袋的见投标须知前附表第20项规定。若招标人已明确向投标人提供用于本招标项目的包封袋的，投标人必须向招标人购买并使用。

##### 投标文件的递交

  - 投标人应按前附表第21项所规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人。逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

##### 投标文件递交的截止时间

  - 采用资格预审方式的，投标人应在前附表第22项规定的提交资格审查文件截止时间之前提交《资格审查文件》；资格预审审查合格并被确定为投标人的，其递交商务和技术文件的时间另行通知。采用资格后审方式的，投标人递交投标文件的截止时间见前附表第22项规定。

  - 招标人可以按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应延长后新的截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

  - 迟到的投标文件

招标人在本须知第21.1条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将原封退还给投标人。

##### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 采用线下书面递交的投标文件，投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第21条规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。投标截止期之前对投标价格的修改应附有相应细目的单价和价格。

  - 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第19条的规定编制、密封、标识和发送，还要在内层和外层包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则根据本须知第17条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

### 开标

##### 开标

  - 采用资格后审的，招标人按本须知前附表第23项所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本须知第22条递交的修改与撤回通知书。

  - 采用线下开标的，开标程序：

  - 开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标人主持；

  - 由投标人或者其推选的代表或监督人员检查投标文件的封密情况，确定它们是否完整；经确认无误后，由有关工作人员当众拆封；

  - 首先打开标有“撤回”字样的包封并宣读其内容。按本须知第21条已提交了可接受的撤回通知书的投标文件将不予开封；

    - 开标时将宣读投标人的名称、拟担任设计项目负责人姓名、投标报价、设计周期及投标保证金递交情况等投标函附表上所列明的内容，以及招标文件规定的招标人认为需要公布的其他内容；

    - 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

  - 采用线下开标的，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

### 评标

##### 评标委员会

  - 采用资格后审的，投标人的资格审查文件由依法组建的评标委员会负责评审。

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由与建设项目相关的技术方面的专家和招标人代表组成：

- 评标委员会人数为5人（含）以上单数；

  - 评标委员会的专家成员应在截标后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

##### 评标原则

  - 遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。

##### 评标过程保密

  - 评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评标委员会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

##### 评标

  - 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第24项的规定。市政基础设施工程，中小型设计项目评标办法可以采用“记名投票法”，大型设计项目宜采用“综合评估法”。工程项目招标含勘察、设计的，评标办法宜采用“综合评估法”。

  - 评标委员会按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定进行评标。

### 合同授予

##### 定标方式

  - 招标人应当在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人。

  - 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

  - 本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

##### 中标公示

  - 依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标结果，公示期不得少于十日。公示内容应包含：评标委员会推荐的中标候选人名单和排序，投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据，设计项目负责人姓名和相应的注册证书编号或职称证书编号、投标价、评标委员会成员名单、评标委员会方案评审意见、异议渠道等。

  - 公示中标结果将按前附表第25项规定场所、网站等媒体进行。

  - 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理；按规定不予受理的，应向异议提出人发出不予受理告知书。

##### 中标通知

  - 招标人应当在收到评标报告后15日内按规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标人；

  - 依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内将招标投标情况的书面报告通过省行政监督平台向行政监督机关备案。

##### 签订合同

  - 招标人和中标人应当依照招标投标法和招标投标法实施条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 中标人在收到中标通知书后，按前附表第26项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

  - 中标人非因不可抗力原因放弃中标或不按招标文件规定的条件在规定期限内与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

  - 中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。

中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请并取得招标人同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

  - 公示期内，有关行政监督部门接到投诉的，可以视具体情况书面通知招标人暂停签订合同等活动。

##### 重新招标或经批准调整招标方式

  - 依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：

    - 资格审查合格的投标人（潜在投标人）不足三个的；

    - 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

    - 所有投标均被否决的；

    - 经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，且评标委员会决定否决所有投标的；

    - 根据本投标须知第16条规定，同意延长投标有效期的投标人少于三个的。

  - 招标方式已经核准的项目，连续两次招标失败的，经原核准机关审查批准，可以调整招标方式；其他项目由招标人自行决定调整招标方式。

##### 补偿和奖励

  - 招标人应当在招标文件中明确对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式。响应招标文件的实质性要求的，评标排名在前（中小型项目不少于三名，大型项目不少于五名）的市政工程设计投标人，招标人应给予未中标补偿，但承担设计的中标人除外。补偿金额应不少于投标文件制作成本，并适当考虑优秀设计方案的奖励金。非投标人原因，招标人最迟应在中标结果公示结束后7天内支付未中标补偿金。

  - 招标人将与中标人按招标文件要求签订后续设计服务合同，因此，招标人对其方案设计不再另行给予补偿和奖励。

  - 本招标项目对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式，以及优秀方案的奖励金（如有时）见投标须知前附表第27项规定。投标人取得补偿（或奖励）之后，所投设计方案及成果的知识产权问题按照本投标须知第6.3款和第6.4款的约定。

  - 中标结果公示后，招标人终止实施项目，应按中标人已完成工作量支付相应的设计费。

##### 招标项目监管部门

  - 招标项目所在地监管部门的名称和地址见投标须知前附表第28项。

  - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的行政监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。

  - 投标人对预审文件、招标文件、开标过程、评标结果事项进行投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。投标人向招标人提出的异议以及招标人对异议的处理有关要求详《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标投标管理若干规定》（闽建[2018]3号）第三十一至三十四条款规定。

  - 各市、县（区）招标监管部门应当加强对房屋建筑和市政基础设施工程勘察招标的监管，但不得干预正常的招标投标活动。招标人或其委托的招标代理机构以及投标人或评标委员会成员不执行《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标投标管理若干规定》（闽建[2018]3号）的，招标监管部门应当责令其改正，拒不改正的，全省通报，并记入有关单位和个人信用档案。

##### 其他

##### 有关投标须知的其他内容详见投标须知前附表第29项。

### 投标须知附件

### 附件一  问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）:

（项目名称）                标段设计招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于   年 月 日 时前递交至                        （详细地址）或传真至                    （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至                          （详细地址）。（适用于线下书面投标评标的）

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。（适用于线下书面投标评标的）

评标委员会主任：          （线下书面投标评标的应签字）

年   月   日

### 附件二  问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称）        标段设计招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：               （盖投标人单位公章）

法定代表人：         （签字或盖章）或其委托代理人：      （签字）

年    月   日

备注：(线下书面投标评标的应签字、盖章）

附件三  保函、保险的格式

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称及标段）     标段的设计投标，                        （银行名称）

（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交                                                                                                                      担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称及标段）     标段的设计投标，                      （担保人名称）

（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：              （必填）

担保人名称：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年      月      日

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）：

鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受

投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               设计的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）

保 险 人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年     月     日

# 评标办法和标准

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 评标办法和标准前附表，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要确定本招标项目所选用的资格审查方式（资格预审或资格后审）、评标办法（“记名投票法”和“综合评估法”二者之一，须与招标公告发布的一致）；第二部分为：第2节 资格审查办法和评审标准及数据表，在“一”中招标人根据所选用的资格审查办法（合格制或有限数量制）在数据表中填入相应的数据，在“二”中规定资格审查办法和评审标准基本内容；第三部分为：第3节 评标办法和标准及数据表，在“一”，由招标人根据所选用的评标办法填入相应数据，在“二”中列出“记名投票法”和“综合评估法”二种评标办法的基本内容。招标人应将“评标办法和标准前附表” 、“资格审查办法和评审标准数据表”、“评标办法和标准数据表” 和“资格审查办法和评审标准”、“评标办法和标准”配合使用。招标人应在第一部分所确定的评标办法基础上，从第三部分“一”中选择与该评标办法相对应的评标办法和标准数据表，并对应第三部分“二”中评标办法和标准的基本内容在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据填入数据。每一个招标项目只能选择一种评标办法。

## 评标办法和标准前附表

### 评标办法和标准前附表

| 招标人 | 莆田市绶溪文化发展有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 建融建设管理集团有限责任公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称： 刘克庄纪念馆陈列布展设计项目 招标编号： 【2022】建融莆招字020号 |
| 本招标项目采用的资格审查方式 | 资格后审 |
| 本招标项目采用的评标办法 | 综合评估法 |

## 资格审查办法和评审标准及数据表

### 一．资格审查办法和评审标准数据表

资格审查办法和评审标准数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 3 | 资格审查委员会 | 资格预审的资格审查委员会组成： / 人，其中专家 / 人，招标人代表 /人，专家产生办法： /。 资格后审的资格审查由依法组建的评标委员会负责。 |
|  | 4.1 | 资格审查办法 | 确定投标人方式： 合格制 |
|  | 6 | 有限数量制的短名单确定和评分标准（仅适用于有限数量制） | （1）通过资格审查评审合格的投标人不少于3个且不超过 / 个的，所有资格预审评审合格的投标人均进入短名单，不再进行评分。 （2）通过资格审查评审合格的投标人超过 /个的，按照以下评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序，排名在前 / 个合格投标人进入短名单参加投标。评分标准如下： 财务状况： / ； 类似项目业绩： / ； 信誉： / ； 认证体系： / ； …… |

说明：本表数据由招标人填入。

### 二．资格审查办法和评审标准

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号、国家发展和改革委员会等9部委局令第23号修订）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式（资格预审、资格后审）见“资格审查办法和评审标准前附表”第1项。本资格审查办法和评审标准适用于资格预审和资格后审。

- 资格审查委员会

采用资格预审的，由招标人依法组建的资格审查委员会负责对投标人提交的资格审查文件进行评审，其资格审查委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第24条，具体确定方式见“资格审查办法和评审标准数据表（记名投票法）”第2项。

采用资格后审的，由依法组建的评标委员会负责对投标人的资格审查文件进行评审。

- 资格审查办法

  - 采用资格预审的，招标人应在“资格审查办法和评审标准数据表第3项”中明确本招标项目所选用的资格审查办法（合格制或有限数量制），资格审查委员会分别按照下述的办法进行资格审查评审：

    - 采用合格制的，资格审查委员会按照本资格审查办法和标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，经资格审查评审合格的投标人不少于3个的，招标人向所有合格的投标人发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标人不得参加投标。

    - 采用有限数量制的，资格审查委员会按照本资格审查办法和标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，经资格审查评审合格的，再按照资格审查办法和标准数据表第4项规定的评分标准进行评分，并按照资格审查办法和标准数据表第4项规定办法确定参加投标的投标人短名单。招标人向进入短名单的投标人发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格或未进入短名单的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格或未进入短名单的原因。经资格审查不合格的或未进入短名单的投标人不得参加投标。

  - 采用资格后审的，按照本资格审查办法和评审标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件应否决其投标。

- 资格审查评审标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则应否决其投标。

      - 完整提供招标文件第7章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 由设计单位法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件）；

      - 具备有效的住房城乡建设行政主管部门核发的投标须知前附表第10项规定的资质证书；

      - 具备有效的营业执照；

      - 拟担任的设计项目负责人其他主要设计人员的类型、数量和条件符合投标须知前附表第10项要求的最低标准的；

      - 类似项目设计业绩满足投标须知前附表第10项的规定要求；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件的。

  - 评标委员会应当在资格审查阶段对投标人相关信息进行核对：

（1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中查询投标人在投标截止时间当日是否被人民法院列为“失信被执行人”名单，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询投标人在本招标项目投标截止时间当日是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

- 资格审查结果

  - 资格审查报告

资格审查委员会（评标委员会）按照资格审查办法和评审标准规定完成审查后，确定通过资格审查的投标人（短名单），并向招标人提交书面审查报告。

## 评标办法和标准及数据表

## 一．评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（综合评估法）（格式）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会人数为5人（含）以上单数 |
|  | 6.1 | 资格审查方式 | 采用 资格后审 方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 9.3 | 设计方案和专题分析各分值的详细分布 | 另详 |

说明：本表数据由招标人在《专用本》中填入。如选用记名投票法的可删除本表。

## 二．评标办法和标准

### 综合评估法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号、国家发展和改革委员会等9部委局令第23号修订）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 评标委员会

  - 本招标项目由招标人依法组建的评标委员会负责评标，其评标委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第24条，具体确定方式见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第1项。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

  - 评标委员会应当按照招标文件的规定内容和标准对投标人进行资格审查、商务文件的符合性、响应性审查，对技术文件、商务文件的详细评审（评分）。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件应予以否决。

  - 对技术文件的评审采用暗标式评审办法，即评标工作人员将没有标明投标人名称的技术文件副本进行编号后，交给评标委员会进行评审，技术文件副本评审结果确定后打开正本核对各编号的投标人，并对正本进行评审确认。

  - 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件的澄清和补正（如有时）

        - 对投标文件进行详细评审（包括技术文件和商务文件的详细评审）；

        - 推荐中标候选人、提交评标报告。

说明：（如招标文件约定在其他文件评审之前先对技术文件副本进行评审的，从其约定）。

  - 采用资格预审的，不再对投标人进行资格审查（除非招标文件另有规定），其他评标程序与上款相同。

  - 采用综合评估法的，其技术文件的评审应采用两阶段评审的办法。第一阶段进行初选，评标委员会从设计方案水平、工程投资控制、设计质量保证措施、设计进度安排和特殊施工方案或技术等方面对技术文件进行综合评议和比较，投票推荐出得票率最高的前5个投标人进入初选名单。若有效投标人不超过5个的，则全部进入初选名单。第二阶段仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。未进入初选名单的投标人不得推荐为中标候选人。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

- 资格审查

  - 采用资格后审的，评标委员会应当按照本章第2节资格审查办法和评审标准的规定对投标人提交的资格审查文件进行资格审查评审。资格审查评审合格的进入下一评标程序，资格审查不合格的投标文件应予以拒绝。

  - 评标委员会应当在资格审查阶段对投标人相关信息进行核对：

（1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中查询投标人在投标截止时间当日是否被人民法院列为“失信被执行人”名单，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询投标人在本招标项目投标截止时间当日是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

- 初步评审

  - 投标文件的符合性检查和响应性确定

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，应予以否决，不得进入详细评审：

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章（或签字）的，或者由设计单位法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 设计周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 设计费报价金额超过招标人公布的设计费金额；投标人不按招标文件要求对设计费的全部费用做出完整报价。

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 技术文件正本无拟担任本设计项目负责人签字的；或拟担任本设计项目负责人不是投标人本单位正式在岗职工的；或拟担任本设计项目负责人与资格审查时不一致的；技术文件明显不符合招标文件规定合格性标准的；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 不符合招标文件规定的其他实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评标委员会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填报的设计周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人确认后产生约束力。

- 详细评审

  - 评标委员会仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。

  - 综合评估法的分值构成和评分标准

    - 综合评估法采用百分制进行量化。其中商务分占20%，技术分占50%，报价分占30%。。

    - 技术分评分可以结合项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容的分值的详细分布。本招标项目招标人确定的设计方案和专题分析各分值的详细分布见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第3项。

    - 评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。

  - 评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

- 推荐中标候选人

  - 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“报价得分+技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分。

  - 按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的设计方案得分高低进行排序，即先确定设计方案得分高的优先，如设计方案得分相同时，则以综合实力得分高的优先，以此类推。若上述二项均相同时，则由评标委员会表决或招标人选择确定。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 评标报告

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告：

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 否决投标的情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 经评审的价格或者评分比较一览表；

          - 经评审的投标人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序、各评标委员会成员对其方案设计评审意见以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

  - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 附则

  - 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查（企业基本账户开户许可证除外），如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

  - 采用线下评标的，在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清；招标文件中应当合理确定投标人回复澄清、说明或者补正的时限。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

附件

设计招标综合评估法评分标准

一、综合评估法的分值组成

综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务分占20%，技术分占50%，报价分占30%。

商务分包括投标人的综合实力、项目负责人经验等方面的评分。

技术分包括投标人方案设计、立面版式设计效果、展陈配套设施、视频演示、动画介绍（建模）等方面的评分。

二、评分标准

- （一）报价分评分标准（满分30分）：

- 本项目设计费用为98000元包干。投标人响应本项目设计费用为98000元包干的，得30分；不响应的本项不得分。

- （二）技术分评分标准（满分50分）：

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、方案设计 | 4 | （根据投标人提供的设计方案中是否包括布展大纲、空间方案设计、展示形式设计方案、平面设计方案、参观动线设计（分内、外两条）、场景设计、展项设计、材料设计、灯光设计、陈列展品设计、多媒体展项设计、智能化设计、水电设计、消防设计、文创产品及文化互动体验设计等，由评委进行评议并打分，优秀得4分；良好得3分；一般得2分；较差得1分；完全不匹配的本项不得分。 |
|  | 2 | （2）根据投标人是否有按照国家有关规范规定，在不破环原有建筑框架、整体性的情况下设计、布展，由评委进行评议并打分，优秀得2分；良好得1分；一般得0.5分；未提供的此项不得分。 |
|  | 2 | （3）根据投标人提供的设计方案中是否有注重结合纪念馆周边整体环境，合理设置前座、中庭、主展馆、周边廊等，由评委进行评议，优秀得2分；良好得1分；一般得0.5分；未提供的此项不得分。 |
|  | 3 | （4）根据投标人提供的设计方案中整体风格，是否具有生机活力、动静结合，内涵丰富、细节精致，卷轴式图展，故事性表现，在有限的空间表现极为丰富的内容，由评委进行评议，优秀得3分；良好得2分；一般得1分；较差得0.5分；未提供的此项不得分。 |
|  | 3 | （5）根据投标人提供的设计方案中是否构想新颖，布局合理，动线明晰，功能齐全，搭建起宋朝与今天的联系，充分展示独特浓厚的文化特点，由评委进行评议，优秀得3分；良好得2分；一般得1分；较差得0.5分；未提供的此项不得分。 |
|  | 3 | （6）根据投标人提供的设计方案中是否有至少两处场景设计提取刘克庄一生中重要的时刻，由评委进行评议，有提供得3分；未提供的此项不得分。 |
|  | 2 | （7）根据投标人提供的设计方案中陈列是否有注重宋代的文化与审美取向，呈现出易中与时代相呼应的两端，大雅、大俗，由评委进行评议，优秀得2分；良好得1分；一般得0.5分；未提供的此项不得分。 |
|  | 2 | （8）根据投标人提供的设计方案中是否有考虑不同层次观展群体的要求，满足游客的需求，由评委进行评议并打分，优秀得2分；良好得1分；一般得0.5分；未提供的此项不得分。 |
|  | 3 | （9）根据投标人提供的设计方案中是否有充分利用多媒体技术，展示空间是否运用声、光、电交互体验等现代化技术加强表现力，展现形式是否丰富、体验手段新颖并具备实用性、可管理性，如360度幻影成像技术等手法突出科技、时代感，由评委进行评议并打分，优秀得3分；良好得2分；一般得1分；较差得0.5分；未提供的此项不得分。 |
|  | 4 | （10）根据投标人提供的设计方案中是否有考虑研学需求，设计文创产品（不少于8种，属于本展馆定制型，具有独特性）及结合展馆设计内容设置文化互动体验区，提升游客的互动性和参与性，由评委进行评议，优秀得4分；良好得3分；一般得2分；较差得1分；未提供的此项不得分。 |
|  | 3 | （11）根据投标人提供的设计方案中是否有运用新材料、新工艺，提高布展装饰工程中的科技含量；运用环保材料和环保技术，充分考虑材料的通用性、标准化，由评委进行评议，优秀得3分；良好得2分；一般得1分；未提供的此项不得分。 |

| 2、立面版式设计效果 | 3 | 根据投标人方案中立面版式设计是否符合以下要求：严格遵从博物馆陈列布展内容要求，立面版式内容严谨准确，紧扣大纲内容，视觉风格及色彩选取合理美观。由评委进行评议，优秀得3分；良好得2分；一般得1分；较差得0.5分。未提供的本项不得分。 |
| --- | --- | --- |
| 3、展陈配套设施 | 2 | （1）根据投标人提供的设计方案中专业灯光运用的合理性、光环境视觉舒适性、重点展示区的照度分布情况等，由评委进行评议，优秀得2分；良好得1.5分；一般得1分；较差得0.5分；未提供的不得分。 |
|  | 2 | （2）根据投标人提供的智能化中控系统设计图，从设备统一管理的便捷性、可操作性由评委进行评议，优秀得 2分；良好得1.5分；一般得1分；较差得0.5分；未提供的本项不得分。 |
| 4、视频演示 | 5 | 投标人自行录制视频进行汇报方案演示（视频总长度不超过 8 分钟）。投标人视频演示格式为：MP4、AVI 及 WMV 三种格式，投标人不得使用 PPT 或 Demo 格式作为视频演示。评标委员会根据视频演示的内容从主题是否突出、效果是否新颖、造型独特且是否具有文化底蕴、场景布局是否合理等多维度进行综合对比评审，优秀得 5 分，良好得4 分，一般得 3 分，较差得 1 分，缺项不得分。 【投标人需制作两个光盘，自备演示所需的电脑工具等。按照签到的先后顺序依次进行视频演示，演示内容不得出现投标人单位及个人信息的文字、图片、图表等有关表述。】 |
| 5、动画介绍（建模） | 5 | 根据投标人提供的建筑建模中主题是否明确，表达形式是否新颖、巧妙，设计意识是否恰当、独特、画面空间和谐，视觉表现效果是否完好等，由评委进行评议，优秀得5分；良好得4分；一般得3分；较差等1分；未提供的本项不得分。 |
| 6、售后服务及培训方案 | 2 | 根据投标人的售后服务及培训方案（包括具体的可实施性、针对性、科学合理性等方面），由评委进行评议，优秀得2分，良好得1分，较差得0.5分，未提供的不得分。 |

（三）商务分评分标准（满分20分）：

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 2 | 投标人已完成展陈布展成功案例，使用单位评价良好并授予评价文件，每项得1分，最多得2分。须提供使用单位评价证明复印件（加盖使用单位公章的评价文件并加盖投标人公章）。 |
|  | 7 | 投标人自 2019年1月1日至投标截止日已完成的同类项目经验（同类项目界定：博物馆或者展览馆展陈布展项目或图书馆建设设计项目），每份得1分，满分 7分。须提供同一项目的中标通知书复印件、合同扫描件和验收报告复印件（或中标公告），且三者项目名称应一致，三项缺一项不得分。同类项目完成时间以合同签署时间为准。 |
|  | 1 | 投标人具备中国展览馆协会颁发的展览工程资质（或中国展览馆协会颁发的展览陈列工程设计与施工一体化资质或具有中国博物馆协会颁发的博物馆陈列展览设计资质和陈列展览施工资质）资质得1分，最多得1分。须提供证书复印件（加盖投标人公章）。 |
| 2、项目负责人经验 | 7 | 投标人拟派出担任设计项目负责人自 2019年1月1日至投标截止日已完成的同类项目经验（同类项目界定：博物馆或者展览馆展陈布展项目或图书馆建设设计项目），每份得1分，满分7分。须提供同一项目的中标通知书复印件、合同扫描件和验收报告复印件（或中标公告），且三者项目名称应一致，三项缺一项不得分。同类项目完成时间以合同签署时间为准。（可与上述综合实力投标人项目经验业绩为同一项或多项，中标通知书或合同中应体现项目负责人名字。） |
| 3、体系认证 | 3 | 投标人具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证的，每项得1分，满分3分。 |

注：①投标人提供材料时，要求提供证书复印件需加盖公章。②各评标委员会成员评分的算术平均值为技术商务文件评审最后得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

（四）总得分

商务分、技术分和报价分之和为投标人的总得分。

# 第 4 章 合同条款及格式

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 招标项目专用的合同条款数据表，第二部分为：第2节 合同条款内容。本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和住建部颁布的《建设工程设计合同示范文本〔专业建设工程〕》（GF-2015-0210）格式条款，并将福建省住房和城乡建设厅发布的《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标投标管理若干规定》（闽建[2108]3号）中的建设单位和设计单位的规范性条件作为合同的补充合同条款内容。招标人在此基础上，根据工程项目的个性和所处的自然和社会环境提出内容细化和约定，并在“招标项目专用合同条款数据表”中对合同条款进行修改和补充，“招标项目专用合同条款数据表”内容与“合同条款”内容不一致的，以“招标项目专用合同数据表”内容为准。“合同条款”和“招标项目专用合同条款数据表”中没有约定内容的，由业主和设计单位协商一致后签订。招标人应在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

## 第1节 招标项目专用合同条款数据表

### 招标项目专用合同条款数据表〔专业建设工程设计合同〕（格式）

| 序号 | 条款号 | 名称 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、 | 工程概况 | 1.工程名称：刘克庄纪念馆陈列布展设计项目 。 2.工程批准、核准或备案文号： 3.工程内容及规模： 约252万元（其中建筑面积383.51㎡，层数为地上二层）。 4.工程所在地详细地址：莆田市绶溪公园内。 5.工程投资估算：约252万（元）。 6.工程进度安排： 由发包人安排 。 7.工程主要技术标准：符合现行国家规定标准。 |
| 2 | 二、 | 工程设计范围、阶段与服务内容 | 一、本工程设计范围：室内以刘克庄纪念馆陈列展览为目的的一层（建筑面积237.14㎡）、二层（建筑面积146.37㎡）布展设计和室外纪念馆周边硬质广场（约355平方米）及左右连接纪念馆的两处长廊，共计长75米，宽1.6米的软装布置。 二、本工程设计阶段划分：方案设计及中标后负责施工图设计、后续现场施工配合服务等；其中施工图设计包括 （以上设计内容等） 专业工程。 三、各阶段服务内容 1.方案设计 2.施工图设计阶段 3.施工配合阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收） |
| 3 | 三、 | 工程设计周期 | 方案设计周期：15日历日（方案设计5日历天,施工图设计10日历天） |
| 4 | 四、 | 合同价格形式与签约合同价 | 合同价格形式： 设计费金额： 9.8万元 。 |
| 5 | 4.1 | 提供工程设计资料 |  |
| 6 | 7.3 | 工程设计文件交付的时间和份数 | 文件; 份数（含电子版）; 时间; 地点. 方案设计; 8; 签订合同后5日内; 莆田市绶溪文化发展有限公司. 施工图设计; 12; 签订合同后15日内. 其他. |
| 7 | 10.3、10.4 | 定金、进度款 | 1. 设计费支付方式：银行转账，设计人提供等额正式发票。 2.设计费支付条件和金额： 本合同生效后，发包人支付设计费总额的10%预付款，设计人提交正式的方案设计并通过之后支付到设计费总额的40%； 施工图完成并通过后支付到设计费总额的90%，余款待项目竣工通过后一次性结清。 |
| 8 | 18 | 其他 | 无。 |
| 9 | 补充合同条款 |  | - 结合本项目的实际情况，本建设工程设计合同增加的补充合同条款内容如下： - 设计服务基本要求 - 项目设计与施工时，应按照规定派驻工地设计代表，随时协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。 - 设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失，赔偿金额双方协商且最高赔偿金额不超过合同设计费总额。 - 对设计人员的基本要求 - 中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。 - 中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。 - 中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。 - 中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。 - 设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。 - 常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。 - 其他补充条款： 详见专用合同条款 |

说明：本《招标项目专用合同数据表》是招标人在《合同条款》基础上，根据工程项目的实际情况对合同条款内容进行修改、补充或细化，是对《合同条款》的具体约定，是合同的组成部分。如本表所列内容与《合同条款》内容不一致的，以本数据表的内容为准。本表数据由招标人在《专用本》中填入。

## 合同条款

GF-2015-0210

建设工程设计合同示范文本

（专业建设工程）

工程名称：________________         ______________

工程地点:_________________________         ______

合同编号：_____________________         _________

（由设计人编填）

设计证书等级：__________________        ________

发包人：__________________________        ______

设计人：________________________        ________

签订日期：______________________________

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：莆田市绶溪文化发展有限公司

设计人（全称）：                             

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 刘克庄纪念馆陈列布展设计项目 工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：  刘克庄纪念馆陈列布展设计项目   。

2.工程批准、核准或备案文号：                。

3.工程内容及规模：

工程内容及规模： 约252万元（其中建筑面积383.51㎡，层数为地上二层）。

4.工程所在地详细地址：莆田市绶溪公园内。

5.工程投资估算：约人民币252万元，其中，工程费用限额：人民币252万元；

6.工程进度安排：由发包人安排。

7.工程主要技术标准：符合现行国家规定标准。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：室内以刘克庄纪念馆陈列展览为目的的一层（建筑面积237.14㎡）、二层（建筑面积146.37㎡）布展设计和室外纪念馆周边硬质广场（约355平方米）及左右连接纪念馆的两处长廊，共计长75米，宽1.6米的软装布置。

2.工程设计服务内容：方案设计及中标后负责施工图设计、后续现场施工配合服务等；其中施工图设计包括 （以上设计内容等） 专业工程。。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：其他价格形式；

2.签约合同价约为：

方案设计费人民币（大写）玖万捌仟元整 （¥ 9.8万元）。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）发包人要求（设计任务书）；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订地点

本合同在  莆田市绶溪文化发展有限公司   签订。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同自 双方当事人签字盖章时成立，自成立时 生效。

十一、合同份数

本合同一式捌份，具有同等法律效力，发包人执伍份，设计人方执叁份。

发包人：  （盖章）               设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：       

纳税人识别码：               纳税人识别码：       

地  址：       地  址：   

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：         

委托代理人：             委托代理人：         

电  话：     电  话： 

传  真：     传  真：       

电子信箱：                   电子信箱：     

开户银行：     开户银行：     

账  号：          账  号：

时  间：      年    月   日   时  间：       年   月   日

第二部分 通用合同条款

此部分采用住建部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）中第二部分 通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：   /   。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：  国家及地方有关工程勘察设计编制、管理、审批的法规和规章等。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：  详见通用条款  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）投标函及其附录；

（6）发包人要求（设计任务书）；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：发包人要求设计人比合同规定时间提前交付方案设计文件时，须征得设计人同意，且不得严重背离合理设计周期 。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.3 设计人其他义务：  方案设计及中标后负责施工图设计、后续现场施工配合服务等   。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：           。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 十 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，承包人应向发包人提出更换设计项目负责人书面申请并取得发包人同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，承包人应当赔偿发包人损失，其每更换一人次扣罚设计费5000元，发包人直接从设计费中扣除。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 十 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：每拒绝替换一次扣除设计费5000元，直接从设计费中扣除。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：接到开始设计通知后7天内 。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：每拒绝撤换一次扣除设计费3000元，直接从设计费中扣除。

3.4 设计分包：禁止设计分包。

5. 工程设计要求

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：满足相应设计阶段的规定要求并符合相关规定  。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：   按国家规定年限 。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：接到开始设计通知后7天内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：按通用条款执行 。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 2天 。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：          /      。

设计人应在发生进度延误的情形后2天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后3天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：  /  。

7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： CAD电子光盘或U盘一份  。

7.3工程设计文件交付的时间和份数

| 文件 | 份数（含电子版） | 时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 | 8 | 签订合同后5日内 | 莆田市绶溪文化发展有限公司 |
| 施工图设计 | 12 | 签订合同后15日内 |  |
| 其他 |  |  |  |

如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人应按发包人的要求无偿提供。

9. 施工现场配合服务

9.1设计人派赴现场的工作人员工作、生活及交通食宿等方面由设计人费用自理。

9.2 施工现场服务时限外仍要求设计人负责工作的，合理要求下设计人应无条件配合，发包人不另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

工程设计费为9.8万元。

10.1合同价款支付方式及条件

10.1.1方案设计费支付条件和金额

本合同生效后，发包人支付设计费总额的10%预付款，设计人提交正式的方案设计并通过之后支付到设计费总额的40%； 施工图完成并通过后支付到设计费总额的90%，余款待项目竣工通过后一次性结清。

10.3支付账户

设计人开户名称：

开户银行：

账号：

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 2天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  3天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  5  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人  不需  有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人和发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行 。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：按通用合同条款执行。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：/  。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：按通用合同条款执行。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：支付1000元/天违约金。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同价款的20%。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：/。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：支付合同价款的50%违约金。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无  。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过180天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 30天 内。

17. 争议解决

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /     。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /            。

选定争议评审员的期限：               /              。

评审所发生的费用承担方式：           /              。

其他事项的约定：                    /              。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：          /              。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向          /         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   有管辖权的 人民法院起诉。

18. 其他

18.1配合从工程项目设计合同签订之日起到工程竣工决算通过之日止

18.2设计人应负责向发包人选择的施工单位解释设计意图及施工内容，并负责进行技术交底；

18.3在整个承包合同实施过程中，设计人应主动和发包人、招标代理单位、预算编制和审核单位、施工单位、监理单位密切配合，及时协调解决实施过程中遇到的与设计有关的问题，并负责按规定程序适时变更设计；

18.4设计人应按发包人或监理单位的要求，参加有关隐蔽工程的验收和配套设施的交验，参加工程验收；

18.5由于设计人原因需要对原设计做出修改时，在得到发包人认可后设计人应无偿并及时完成相应的设计修改；

18.6在承包合同实施期间：（1）工程招标或预算编制审核过程中，设计人在收到发包人或其委托的招标代理单位、工程预算编制单位等提出的设计问题后，应在24小时内给予书面答复（特别重大的技术问题应不超过72小时）；（2）工程施工过程，设计人在收到发包人或其委托的监理方等提出的设计问题后，应在24小时内给予书面答复，最迟不应超过48小时（特别重大的技术问题应不超过一周）；（3）以上逾期不予书面答复的，发包人将作出相应处罚。

18.7在工程实施期间，设计人应出席由发包人召集，并提前2天预告的有关会议。如设计人24小时内无书面回复则视作确认，所需费用由设计人自理；

18.8施工中碰到突发性事件或需要设计在施工现场解决的重大修改，设计人应无条件及时到场；

18.9设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

18.10设计人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人应当拒绝与其签订设计合同，并取消其中标资格；由此给发包人造成损失的，发包人可以直接将该设计人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向设计招标主管部门报备。

18.11设计人的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，设计人应向发包人提出更换设计项目负责人书面申请并取得发包人同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，设计人应当赔偿发包人损失，其每更换一人次扣罚设计费5000元，发包人直接从设计费中扣除。

18.12设计人承诺派出其他主要设计人员如需更换的，应事先向发包人提出更换的书面申请同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。同时，设计人应当赔偿发包人损失，其每更换一人次扣罚设计费3000元，发包人直接从设计费中扣除。

18.13当设计人在履行合同过程中未能按投标文件规定的设备和人员投入，或工期不能满足要求，每延误一天按1000元作为违约金，由发包人从设计费中扣除。或在发包人提出警告2天内，未采取有效措施进行赶工，由发包人另行指定设计单位进场完成设计任务，由此产生的费用增加及损失由设计人承担。设计人延误的工期，最长不能超过7天，否则，发包人有权解除合同，并按本合同约定追究中标人的违约责任。

18.14设计成果不能满足设计要求或经图审质量不合格的，由设计人自行负责补充设计或重新设计直至符合要求。

18.15设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

18.16承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中，但涉及重大修改的由双方另行协商。

18.17委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。

18.18项目设计与施工期间，应按照规定派驻工地设计代表，随时协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

18.19设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失，赔偿金额双方协商且最高赔偿金额不超过合同设计费总额。

18.20设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

18.21常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，发包人有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

18.22苗木进场时必须由项目业主、设计单位、施工单位、监理单位共同签字确认。

18.23因设计工作失误给发包人造成经济损失的，设计单位应当赔偿损失总造价的10%；若经济损失超过总造价的20%，发包人有权解除设计合同并要求设计单位承担赔偿责任。

18.24派驻工地设计代表应随叫随到，发包人考勤检查时，若发现设计代表不在岗且且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，每人次按1000元罚款，直接从设计费中抵扣。若发现不在岗人次一个月内累计超过5人次（包括5人次）或在岗时间一个月内少于25天，发包人在处罚的同时有权要求更换具有相应资质及以上人员，并将设计单位履行该项目过程上报行业主管部门。

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计进度表

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

- 本工程设计范围

室内以刘克庄纪念馆陈列展览为目的的一层（建筑面积237.14㎡）、二层（建筑面积146.37㎡）布展设计和室外纪念馆周边硬质广场（约355平方米）及左右连接纪念馆的两处长廊，共计长75米，宽1.6米的软装布置 。

二、本工程设计阶段划分

方案设计及中标后负责施工图设计、后续现场施工配合服务等；其中施工图设计包括 （以上设计内容等） 专业工程 一个阶段。

三、各阶段服务内容

1.方案设计

2.施工图设计阶段

3.施工配合阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收）

附件2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目陈列布展大纲 | 1 | 方案设计开始3天前 |  |
| 2 | 本项目概念设计方案 | 1 | 方案设计开始3天前 |  |
| 3 | 项目建筑相关图纸 | 1 | 方案设计开始3天前 |  |

附件3：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数（含电子版） | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 8 | 签订合同后5日内 |  |
| 2 | 施工图设计 | 12 | 签订合同后15日内 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.图纸交付地点：发包人指定地。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4：

设计进度表

# 第5章 技术标准和设计要求

## 第1节 工程概况

本工程的招标人、招标代理机构、招标项目名称、招标编号、资金来源和落实情况、建设地点、建设规模、招标范围和内容以及工程计划开工日期、建设周期、设计周期等基本情况见本招标文件投标须知前附表第1～8项

## 第2节 设计任务书

一、工程概况

1、项目名称：刘克庄纪念馆陈列布展设计项目

2、项目地址：莆田市绶溪公园内

3、项目范围：室内以刘克庄纪念馆陈列展览为目的的一层（建筑面积237.14㎡）、二层（建筑面积146.37㎡）布展设计和室外纪念馆周边硬质广场（约355平方米）及左右连接纪念馆的两处长廊，共计长75米，宽1.6米的软装布置

二、设计依据

展览设计依据包括但不限于下列规范：

GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》

WWT 0089-2018《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》

GB/T 23863《博物馆照明设计规范》

JGJ 66《博物馆建筑设计规范》

GB 50222《建筑内部装修设计防火规范》

GB 50300《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB 50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

JGJ 146《建设工程施工现场环境与卫生标准》

GB/T 50502《建筑施工组织设计规范》

GB 50870《建筑施工安全技术统一规范》

JGJ/T 244《房屋建筑室内装饰装修制图标准》

GB/T 18229 CAD《工程制图规则》

GB/T 50104《建筑制图标准》

GB/T 30234《博物馆文物展品标牌标准》

WW/T 0016《馆藏文物保存环境质量检测技术规范》

三、总体要求

（一）项目目标和定位

布展设计要以突显人物历史文化特色为指导，呈现刘克庄生平历史、文化艺术、后世影响为核心内容，充分运用现代一流表现手段，高标准、高起点地充分展示陈列主题，做到重点突出、结构合理、布局协调、展线流畅、制作精良，给参观群众以强烈的感染力和震撼力。

（二）设计原则

展陈设计原则上应在本项目的概念设计方案（详见附件）的基础上，根据下列要求的内容进行设计，设计方案应做到：

1）、坚持特色原则。要充分提炼人物历史文化元素和传统技艺，创意构思，做出特色。

2）、坚持创新原则。要调动各种陈列艺术语言，采用新颖独特手段去体现陈列主题，增强展览的艺术感染力。

3）、把握展线节奏。要根据陈列体系和内容，合理切割展厅，合理规划展线。重点单元要重点设计，确保每个展区都有亮点。

4）、坚持现代化原则。要充分考虑现代声、光、电、多媒体技术的运用，有机结合油画、雕塑、场景复原和创收、国画等艺术形式，以丰富展示手段，提高观赏性和与观众的互动性。

5）、以人为本的原则。要注意观众参观与休闲的诉求，综合协调展示教育和服务观众的需求。

6）、坚持经济适宜的原则。要合理选用装饰用材，恰当选用陈列形式，用最优造价，营造最佳效果，同时兼顾纪念馆的可持续发展，确保易于养护、低成本养护。

四、设计要点

（一）设计内容

（1）方案设计：按照招标人提供的《刘克庄纪念馆陈列布展项目概念方案》及《刘克庄纪念馆陈列布展大纲》进行设计，包括但不限于布展大纲、空间方案设计、展示形式设计方案、平面设计方案、参观动线设计（分内、外两条）、场景设计、展项设计、材料设计、灯光设计、陈列展品设计、多媒体展项设计、智能化设计、水电设计、消防设计、文创产品及文化互动体验设计等。

（2）陈列布展大纲：详附件。

（3）施工图设计：达到施工图设计的深度要求，有效指导施工。

（二） 整体设计要求

刘克庄纪念馆陈列布展是设计全过程，整体要求如下：

1）、符合国家有关规范规定，在不破环原有建筑框架、整体性的情况下设计、布展；

2）、设计要注重结合纪念馆周边整体环境，合理设置前座、中庭、主展馆、周边廊等；

3）、展厅整体风格——生机活力、动静结合，内涵丰富、细节精致，卷轴式图展，故事性表现，在有限的空间表现极为丰富的内容；

4）、展厅设计构想新颖，可借助解读宋朝的一系列关键词——市井、雅集、宋词、山水、茶、书院等，搭建起宋朝与今天的联系，展示刘克庄在其时代的履迹与传奇，以及对莆田文化的接纳与贡献；

5）、展厅设计须布局合理，动线明晰，功能齐全，形式设计要求与内容完美协调、相互融合，充分展示独特浓厚的文化特点，特色鲜明，标志性强；

6）、展厅设计中应提取刘克庄一生中重要的时刻，重点体现，需设置至少两处场景设计；

7）、实物陈列要注重宋代的文化与审美取向，呈现出易中与时代相呼应的两端，大雅、大俗。宋朝人士“志于道，据于德，依于仁”，也游于艺”：藏书一万卷，金石遗文一千卷，琴一张，棋一局，酒一壶。展厅可利用仿真材料、图像翻拍、实物模型、历史旧物艺术雕刻、文献拓片等形式呈现13世纪的图像与符号；

8）、以人为本，充分分析客群，考虑不同层次观展群体的要求，满足游客的需求；

9）、充分利用多媒体技术，如360度幻影成像技术等手法突出科技、时代感；

10）、须按照纪念馆文化内容，考虑研学需求，设计文创产品（不少于8种，属于本展馆定制型，具有独特性）及结合展馆设计内容设置文化互动体验区，提升游客的互动性和参与性；

11）、运用新材料、新工艺，提高布展装饰工程中的科技含量；运用环保材料和环保技术，充分考虑材料的通用性、标准化。

（三）其它：

1）展馆馆标Logo设计、展馆宣传片（时长不少于60秒）、展馆宣传册、基础资料收集及（图纸、图片等）专业美编处理、标识系统等工程涉及的其它所有工作。

（四）技术方案成果要求

1）、设计方案

（1）设计说明（包含背景梳理、设计理念、策展思路、创意思路、展览内容分布逻辑等）；

（2）总平面图、参观流线图、重点展项分布图；

（3）效果图：包括但不限于轴测图、分区效果图，以及其他能清晰反映思路和形式的相关图纸。

（五）其他招标附件

（1）本项目陈列布展大纲；

（2）本项目概念设计方案

（3）项目建筑相关图纸。具体详见招标文件附件。

七、设计进度

方案设计、施工图设计各阶段时间根据招标人规定的时间完成。

八、其他说明

详见招标文件内容。

## 第3节 设计服务要求

（“设计服务要求”的格式和内容由招标人自定）

## 工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]    /

# 第6章 设计有关资料

本招标项目招标人提供给投标人参考的设计有关资料如下：

（1）本项目陈列布展大纲；

（2）本项目概念设计方案；

（3）项目建筑相关图纸。

以上资料由招标人另册提供。

# 第7章 投标文件格式

## “资格审查（预审）申请文件”、“商务文件”和“技术文件”内容见设计招标文件《通用本》

本项目是否采用电子投标： ☑ 不采用  □ 采用

不采用电子投标的，投标文件编制的内容、签字、盖章要求按招标文件《通用本》所附格式。

## 资格审查文件

资格审查文件须知

- 《资格审查文件》应包括本招标文件《通用本》投标须知第12.1款所规定的内容。投标人应按照招标文件的要求以及投标人自己认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

- 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查文件的组成部分。

- 若投标人是以联合体投标的，则应按照资格审查文件各条中所“注”的要求提交全部完整资料。若投标人是以独立投标人参加投标（资格预审）的，则不需要提交附表8联合体协议书。若招标文件《专用本》没有要求投标人或其拟派出项目负责人具有“类似项目设计业绩”时，投标人不需要提交附表7。

- 附表9“其他需要提交的资料”是指按照招标文件《专用本》投标须知前附表第10项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。投标人提供的资料均须按照招标文件规定格式要求加盖投标人单位公章，否则资料无效。

- 除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

（用于资格审查文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容               资格审查文件

投   标   人:                （盖投标人单位公章）

法定代表人    （签字或盖章）或其委托代理人：    （签字）

日期：__________年_____月_____日

说  明

资格审查文件包含以下内容：

    - 资格审查申请函

    - 资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2： 法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟担任设计项目负责人简历表和执业资格（职称）证书

附表5：设计项目负责人到位承诺书

附表6：投标人和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

附表7：其他需要提交的资料

- 资格审查申请函

资格审查申请函

致：              （招标人）

1．根据贵方编号为      （招标编号）的            （招标项目名称）设计招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人               （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函；

（2）资格审查申请函附表；

……

4．我方按照资格审查文件要求组建设计项目组，将由       （姓名）任设计项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的180个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：

电话：                                           传真：

联系人：

法定代表人          （签字或盖章）或授权委托人：        （签字）

投标人：                                （盖投标人单位公章）

拟担任设计项目负责人：                  （签字）

日期：            年    月    日

- 资格审查申请函附表

附表1  投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）

投 标 申 请 人 基 本 情 况 表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

投标人：                       （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：

法定代表人：      （签字或盖章）或授权委托人：      （签字）

日期：            年     月     日

注：

（1）须附上：投标人的营业执照、资质证书复印件加盖投标人单位公章。

附表2  法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       身份证号码：                            性别：     年龄：      职务：         系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖投标人单位盖章）

日期：        年     月    日

2-2.设计单位技术负责人身份证明书

设计单位技术负责人身份证明书

单位名称：                            （投标人名称）

地址：______________                __（投标人地址）

姓名：            身份证号码：                            性别：

年龄：        职务：___    _____系                            （投标人名称）   的单位技术负责人。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

2.3设计项目负责人身份证明

设计项目负责人身份证明

单位名称：                         （投标人名称）

地址：_________             _______（投标人地址）

姓名：        身份证号码：                            性别：

年龄：     职务：________职称：________系            （投标人名称）的拟担任           （招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

附表3：授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                        （招标编号）的                  （招标项目名称）设计招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：            （签字或盖章）； 职务：

授权委托人姓名：             （签字） ； 职务：

日期：             年           月           日

附表4：拟担任设计项目负责人简历表和注册执业资格（职称）证书

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册（若要求） |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程设计项目名称及规模（投资额、设计专业内容） |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

1．须随同本简历表附上：资格审查合格条件要求的，以及综合评估法评分要求的（如有时）主要设计人员的执业资格（职称）证书复印件，包括设计项目负责人的执业资格证书（如有）和身份证复印件。上述所有复印件均须加盖投标人单位公章。

2．投标人拟担任设计项目负责人必须是本单位正式在岗职工。所谓本单位正式在岗职工，是指具有本单位社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（至少包含养老保险）（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，或提交从社保机构网上下载的社会养老保险费的缴交情况（信息表）；若投标人为高等院校或科研机构所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校或科研机构证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查】或住房城乡建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。

3．设计项目负责人资格应与所承担的设计项目相适应；申请人所报的设计项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

4．境外投标人应提供相应资料的中文译本。

附表5：设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

设计项目负责人到位承诺书

致：               （招标人名称）

本承诺书声明：我方所填报的拟担任设计项目负责人均系我方（正式职工或招标文件允许的外聘人员，保证在编号为            （招标编号）的　　　　　　　　　　　　　  　（招标项目名称）的设计期间按照招标文件和合同的约定承担本项目的设计工作。如有违约，我方将接受招标人按照本招标文件和设计合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：       年   月   日

附表6：投标人和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

投标人和拟担任项目负责人的“类似项目设计业绩”表

| 项目名称 | 建设规模 | 工程 造价 | 项目 负责人 | 是否 在建 | 建设单位/联系人、 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（加盖投标人单位公章）

附表7：其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

## 商务文件

（用于商务文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容                  商务文件

投   标   人:                     （盖投标人单位公章）

法定代表人     （签字或盖章）或其委托代理人：   （签字）

日期：__________年_____月_____日

说    明

商务文件应包含下列内容：

    - 投标函；

附：投标保证金有关单据

    - 投标函附表；

    - 授权委托书；

    - 设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉；

    - 设计项目负责人；

    - 服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

目录、序号和页码由投标人自行编列。

    - 投标函

投 标 函

致：                    （招标人）

根据贵方编号为       （招标编号）的              （招标项目名称）设计招标的招标文件，我方针对该项目设计的设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标报价总额（招标内容包含勘察的，其勘察费投标报价见投标函附表）。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为                   元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。招标内容包含勘察的，还将按照投标时的承诺派出勘察项目负责人，并按照招标文件和合同约定完成全部勘察工作。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                                      （盖投标人单位公章）

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人          （签字或盖章）或授权委托人：          （签字）

拟担任设计项目负责人：                    （签字）

日期：            年     月    日

注：

（1）须附上：投标保证金有关单据；投标人应将投标保证金有关银行凭证或保函或保险凭证或接收单位开具的收款证明复印件及投标人企业基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）装入投标文件正本中，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被否决。

    - 投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 设计项目负责人 | 姓名： |  |  |
| 设计费投标报价 金额 | （大写）人民币 元； （小写）￥ 元。 |  |  |
| 设计周期 | 设计总周期：： 15日历天（方案设计5日历天,施工图设计10日历天） |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                                     （盖投标人单位公章）

地址：                                       邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人         （签字或盖章）或授权委托人：          （签字）

拟担任设计项目负责人：                   （签字）

日期：            年    月    日

    - 授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为           ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                        （招标编号）的                  （招标项目名称）招投标招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                                  （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：             （签字或盖章）； 职务：

授权委托人姓名：                （签字）； 职务：

日期：             年           月           日

注：

（1）采用资格后审的，但资格审查文件中已提交合法有效的授权委托书，且被授权人没有发生变化的，则投标人不需要在商务文件中再次提交授权委托书，其资格审查文件中的授权委托书继续保持有效。

（2）签字和盖章要求与资格审查文件中“授权委托书”相同。

    - 设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉

说明：

1.采用综合评估法评标的，投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。

2.为了评标委员会能够准确评审，请投标人提交可以得分的相关证明资料并自估得分值。但实际得分以评标委员会的评分为准。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |

    - 设计项目负责人

说明同上。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |

    - 服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）

说明同上。但须附上“保证设计质量、设计进度计划”、“设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等”实施方案。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证设计质量、进度 |  |  |  |
| 配合工程实施 |  |  |  |

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。

## 技术文件

（用于技术文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容                  技术文件

投   标   人:                     （盖投标人单位公章）

法定代表人     （签字或盖章）或其委托代理人：   （签字）

设计项目负责人：         （签字）

日期：__________年_____月_____日

说  明

  - 技术文件包含下列内容：

    - 方案设计

    - 立面版式设计效果

    - 展陈配套设施

    - 视频演示

    - 动画介绍（建模）

    - 售后服务及培训方案

  - 设计文件编制要求

- 设计内容：

（1）方案设计：按照招标人提供的《刘克庄纪念馆陈列布展项目概念方案》及《刘克庄纪念馆陈列布展大纲》进行设计，包括但不限于布展大纲、空间方案设计、展示形式设计方案、平面设计方案、参观动线设计（分内、外两条）、场景设计、展项设计、材料设计、灯光设计、陈列展品设计、多媒体展项设计、智能化设计、水电设计、消防设计、文创产品及文化互动体验设计等。

（2）陈列布展大纲：详附件。

（3）施工图设计：达到施工图设计的深度要求，有效指导施工。

整体设计要求：

刘克庄纪念馆陈列布展是设计全过程，整体要求如下：

1）、符合国家有关规范规定，在不破环原有建筑框架、整体性的情况下设计、布展；

2）、设计要注重结合纪念馆周边整体环境，合理设置前座、中庭、主展馆、周边廊等；

3）、展厅整体风格——生机活力、动静结合，内涵丰富、细节精致，卷轴式图展，故事性表现，在有限的空间表现极为丰富的内容；

4）、展厅设计构想新颖，可借助解读宋朝的一系列关键词——市井、雅集、宋词、山水、茶、书院等，搭建起宋朝与今天的联系，展示刘克庄在其时代的履迹与传奇，以及对莆田文化的接纳与贡献；

5）、展厅设计须布局合理，动线明晰，功能齐全，形式设计要求与内容完美协调、相互融合，充分展示独特浓厚的文化特点，特色鲜明，标志性强；

6）、展厅设计中应提取刘克庄一生中重要的时刻，重点体现，需设置至少两处场景设计；

7）、实物陈列要注重宋代的文化与审美取向，呈现出易中与时代相呼应的两端，大雅、大俗。宋朝人士“志于道，据于德，依于仁”，也游于艺”：藏书一万卷，金石遗文一千卷，琴一张，棋一局，酒一壶。展厅可利用仿真材料、图像翻拍、实物模型、历史旧物艺术雕刻、文献拓片等形式呈现13世纪的图像与符号；

8）、以人为本，充分分析客群，考虑不同层次观展群体的要求，满足游客的需求；

9）、充分利用多媒体技术，如360度幻影成像技术等手法突出科技、时代感；

10）、须按照纪念馆文化内容，考虑研学需求，设计文创产品（不少于8种，属于本展馆定制型，具有独特性）及结合展馆设计内容设置文化互动体验区，提升游客的互动性和参与性；

11）、运用新材料、新工艺，提高布展装饰工程中的科技含量；运用环保材料和环保技术，充分考虑材料的通用性、标准化。

其它：

1）展馆馆标Logo设计、展馆宣传片（时长不少于60秒）、展馆宣传册、基础资料收集及（图纸、图片等）专业美编处理、标识系统等工程涉及的其它所有工作。

技术方案成果要求：

1）、设计方案

（1）设计说明（包含背景梳理、设计理念、策展思路、创意思路、展览内容分布逻辑等）；

（2）总平面图、参观流线图、重点展项分布图；

（3）效果图：包括但不限于轴测图、分区效果图，以及其他能清晰反映思路和形式的相关图纸。

- （三）其他要求

详见招标文件《专用本》的相关要求。

## 招标项目补充的投标文件格式

说明：除了设计招标文件《通用本》第七章规定的投标文件的“资格审查（预审）申请文件、商务文件和技术文件”格式和内容外，招标人根据招标项目的实际情况要求投标人提交投标文件的其他资料的格式和内容见设计招标文件《专用本》。

本节规定的投标文件格式和内容要求与《通用本》相关规定有不一致的，以本节规定为准。

本招标项目补充的投标文件格式如下：

## 附录  通用本文件内容补正表

通用本文件内容补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不应擅自修改、补充条款，不得增设置招标人有权废止评标结果或取消中标人中标资格的条款，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。如确实需要修改《通用本》编列内容的，应当将其修改的内容填入本表中。招投标主管监督部门将对其修改的内容进行重点监督。